В ходе выполнения проекта по Соглашению о предоставлении субсидии от 22 июля 2014 года № 14.577.21.0088 с Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» на этапе № 2 в период с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года выполнялись следующие работы:

- 2.1 Выбор и разработка аналоговых и цифровых электронных схем, реализующих управление и обмен данными с основными узлами разрабатываемого экспериментального образца специализированного нанотвердомера-профилометра.

- 2.2 Изучение путей повышения информативности метода инструментального индентирования для учета влияния величины наношероховатости на измеряемые значения твердости и модуля упругости.

- 2.3 Анализ работы, моделирование и верификация разработанных аналоговых и цифровых электронных схем, реализующих управление и обмен данными с узлами/модулями/блоками экспериментального образца специализированного нанотвердомера-профилометра.

- 2.4 Разработка архитектуры и написание основного кода программного обеспечения, необходимого для управления измерительными процедурами с помощью разрабатываемого экспериментального образца специализированного нанотвердомера-профилометра.

- 2.5 Разработка эскизной конструкторской документации экспериментального образца специализированного нанотвердомера-профилометра.

2.6 Изготовление экспериментального образца специализированного нанотвердомера-профилометра.

2.7 Разработка программы и методики исследовательских испытаний экспериментального образца специализированного нанотвердомера-профилометра.

При этом были получены следующие результаты:

Разработаны электронные схемы, архитектура программного обеспечения и комплект эскизной конструкторской документации. Изготовлен экспериментальный образец специализированного нанотвердомера-профилометра.

Созданный экспериментальный образец не имеет мировых аналогов. Параметры экспериментального образца, включая габаритные размеры измерительной головки прибора и функциональные возможности программного обеспечения, соответствуют требованиям Технического задания.

Были изучены пути повышения информативности метода инструментального индентирования для учета влияния величины наношероховатости на измеряемые значения твердости и модуля упругости. Получены соотношения, позволяющие вносить корректирующие поправки в рассчитанные значения, что позволит снизить величину неопределенности при выполнении измерений твердости.

Разработана программа и методика исследовательских испытаний экспериментального образца специализированного нанотвердомера-профилометра.

За счет внебюджетных средств проведены работы по изготовлению партии алмазных инденторов различной геометрии для проведения исследовательских испытаний, проведена экспертиза эскизной конструкторской документации. Выполнен монтаж и пуско-наладочные работы на производственном оборудовании, закуплено производственное оборудование для обеспечения выполнения работ.

За отчетный период охраноспособных РИД получено не было.

Работы ведутся в соответствии с планом работ и соответствуют техническим требованиям к выполняемому проекту и ожидается достижение запланированных в рамках проекта показателей.